安庆市顺安河泵站穿堤箱涵维修加固（一期）工程施工

竞争性谈判文件

项目编号：SZGC-2022002

采   购   人：安庆市市政工程管理处（盖章）

采购代理机构：安徽华源工程咨询有限公司（盖章）

二〇二二年三月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 谈判响应人须知	4

第一节  谈判响应人须知前附表	4

第二节  谈判响应人须知	7

一、总则	7

二、谈判文件	8

三、谈判响应文件的编制	9

四、谈判响应文件的提交	13

五、谈判	13

六、评审	14

七、合同授予	18

第三章 合同主要条款	19

第四章 谈判响应文件格式	21

一、谈判响应函	23

二、技术部分	25

三、诚信谈判承诺书	26

四、资格证明文件	28

五、其他证明文件	30

# 竞争性谈判公告

安庆市顺安河泵站穿堤箱涵维修加固（一期）工程施工（二次）

公开竞争性谈判公告

项目概况

安庆市顺安河泵站穿堤箱涵维修加固（一期）工程施工（二次）的潜在供应商应在安徽华源工程咨询有限公司公司获取谈判文件，并于2022年3月26日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZGC-2022002

项目名称：安庆市顺安河泵站穿堤箱涵维修加固（一期）工程施工（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：291201.14元

谈判最高限价：291201.14元

采购内容：对前池东侧自排涵与泵室进口间分缝采用开槽新做一道不锈钢板压U型橡皮止水，丙乳砂浆封口；第八节箱涵～第十二节箱涵间的所有分缝处采用开槽新做一道环氧树脂粘贴U型橡皮止水，丙乳砂浆封口，外表面再做一道柔性一布两涂单组分聚脲涂层。

标段（包别）划分：一个包

评标办法：经符合性评审的最低价法

计划工期：20日历天

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

①供应商具有独立法人资格；

②供应商具备住房城乡建设颁发的水利水电工程施工总承包叁级（或以上）资质及市政公用工程专业承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证。

4、拟派本工程项目经理资格要求：同时具备下列①、②、③要求：

①具有水利工程专业及市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格；

②取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证；

③响应文件提交截止日未在其他项目担任项目经理，或虽在其他项目担任项目经理但本项目成交通知书发放后15个工作日内，能够从其他项目撤出并担任本项目的项目经理。

5、业绩要求：

①自2017 年1月1日（含）～投标截止之日,投标人具有单项施工穿堤箱涵或泄洪洞等其它水工建筑物的分缝止水类似维修加固施工业绩。

②自2017 年1月1日（含）～投标截止之日,拟派项目经理具有担任过单项施工穿堤箱涵或泄洪洞等其它水工建筑物的分缝止水类似维修加固施工项目经理或项目副经理或技术负责人业绩。

③业绩时间以合同工程完（竣）工验收时间为准；投标人业绩与项目经理业绩可以为同一业绩。

④业绩证明材料须提供：合同协议书、工程完工验收或竣工验收鉴定书或业主单位出具的工程完工证明，所提供的资料必须能够反映工程项目实施内容等关键性指标。

- 信誉要求：

- ①响应人在安徽省水利建设市场信用信息平台公告（公开期限内）的无不良记录。

- ②响应人未被列入“信用中国”失信黑名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、具有合法有效的营业执照。

8、本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：2022年3月18日至2022年3月22日，每天上午8:00至11:30，下午2:30至5：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：安徽华源工程咨询有限公司

方式：申请人递交以下报名资料后缴纳工本费，并领取谈判文件。

- 法定代表人身份证明书及其居民身份证复印件；（或法定代表人授权委托书及委托代理人居民身份证复印件）

- 营业执照副本复印件；

（3）以上资料均须加盖单位公章。

售价：每套人民币500元整，文件售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2022年3月26日09点30分（北京时间）

地点：安徽华源工程咨询有限公司

五、开启

时间：2022年3月26日09点30分（北京时间）

地点：安徽华源工程咨询有限公司

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判响应申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判响应过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2.鉴于疫情防控工作的需要，现作如下说明：

（1）每家响应单位仅限一名代表参与现场开标；

（2）参与报名及现场响应单位代表在体温测量正常、安康码核验通过后方可入场。为避免集中拥堵，建议参与现场响应单位代表提前半小时到场；

（3）请参与报名及现场响应单位代表提前下载皖事通APP并进行信息登记，方便安康码核验。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安庆市市政工程管理处

地址：安庆市迎江区宜城路99号

联系方式：叶浩杰 15222929809

- 招标代理机构信息

名称：安徽华源工程咨询有限公司

地　址：安徽省安庆市纺织南路80号华茂1958-C区三号楼917室

联系方式：任德忠、陈佳 0556-5031825

3.项目联系方式

项目联系人：叶浩杰

电　话：15222929809

2022年3月18日

# 谈判响应人须知

第一节  谈判响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | SZGC-2022002 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市顺安河泵站穿堤箱涵维修加固（一期）工程施工（二次） |
| 3 | 采购人 | 名称：安庆市市政工程管理处 地址：安庆市迎江区宜城路99号 联系人及电话：叶浩杰 15222929809 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：安徽华源工程咨询有限公司 地址：安徽省安庆市纺织南路80号华茂1958-C区三号楼917室 联系人及电话：任德忠、陈佳 0556-5031825 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 包别划分 | 一个包 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 项目概况 | 顺安河泵站位于安广江堤桩号10+480处，出水涵穿越安广江堤。设计机排流量为31.8m3/s，自排流量为50m3/s。泵站始建于2012年10月，2013年汛期发挥排涝效益，2015年竣工。 本工程为顺安河泵站穿堤箱涵维修加固工程，主要包括箱涵局部伸缩缝加固处理等项目。 |
| 9 | 谈判最高限价 | 291201.14元 |
| 10 | 项目地点 | 顺安河泵站 |
| 11 | 计划工期 | 20日历天 |
| 12 | 谈判响应人资格要求 | 见竞争性谈判公告 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 14 | 谈判响应有效期 | 90日历天（从谈判响应文件提交截止时间算起） |
| 15 | 谈判响应人提出疑问 的截止时间 | 谈判响应人如对谈判文件及其相关资料有疑问，应于2022年3月 23日17时00分前将加盖单位公章的疑问提交至采购代理机构，采购人对在规定时间收到的且需要做出澄清的问题做出答复，并通知所有谈判响应人，但不说明问题的来源。 |
| 16 | 谈判响应文件份数 | 一份正本，两份副本。 |
| 17 | 谈判响应文件提交 | 地点：安徽华源工程咨询有限公司 截止时间：2022年3月26日09时30分 |
| 18 | 谈判 | 地点:安徽华源工程咨询有限公司 时间：2022年3月26日09时30分 |
| 19 | 评审方法 | 采用符合性评审的有效最低价评审方法。 |
| 20 | 履约保证金 | 履约保证金金额：成交价的2%。 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、银行保函等形式。（如为银行保函，出具履约担保的银行必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行或谈判响应人基本账户开户行开具的不可撤销的银行保函）。 履约保证金的提交：成交人在合同签订前提交给采购人。 |
| 21 | 发布媒介 | 本次竞争性谈判邀请公告、成交结果公告等相关信息均在安庆市市政工程管理处网http://www.aqsz.org/上发布和推送。 |
| 22 | 安全文明要求 | 执行国家、省、市现行相关规定，确保安全文明施工。 |
| 23 | 总包及分包规定 | 谈判响应人不得在成交后将工程转包给其他施工单位。如需专业分包，分包项目、内容、分包商、分包合同须报监理单位确认，经发包人同意后方可实施。 |
| 24 | 现场条件 | 具备开工条件。 |
| 25 | 农民工工资要求 | 谈判响应人一旦成交，必须严格执行《安庆市人民政府办公室关于安庆市 建设工程农民工工资专用账户管理的意见》（宜政办秘〔2014〕40号）的规定，在市区范围内的银行，以项目为单位设立农民工工资专用账户（以下简称专户），用于存取施工项目工资性工程款。专户资金由项目总承包人、委托银行共同监管。承包人在开工前10个工作日内，须与开户银行签署《建设工程农民工工资专用账户托管协议》。按安庆市相关规定使用“安庆市农民工工资支付监管系统”，及时足额拨付工资性工程款进入农民工工资专用账户。 |
| 26 | 人员到岗及履约要求 | （1）谈判响应人一旦成交，所派本工程的项目经理、项目部关键岗位其他人员等在整个项目施工期内必须按合同约定在岗履职，否则发包人有权终止合同。由此造成的损失，承包人自行承担并赔偿可能给发包人造成的损失。 （2）成交人（承包人）不得擅自更换谈判响应时所报项目经理。 （3）成交人在开工前组建的施工项目管理机构，要符合住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定。 |
| 27 | 材料要求 | （1）除发包人提供的材料、设备外，凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，承包人必须选用合格产品并经发包人同意。 （2）承包人对本工程的主要材料、设备及供应的厂商，须进行资格和品牌的认定，在采购前应将供应商的有关资料（如质保书、生产许可证等或备案要求）报监理单位审查，并经发包人批准后方可采购。否则，发包人有权不予验收进场，由此造成的损失由承包人自负，工期不予顺延。 （3）由承包人实施采购的工程主要设备和材料由承包人实施，品牌、规格等须经发包人认可签字后方可进行采购，承包人采购计划应提前报发包人审定。因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。 （4）若承包人不能提供符合设计要求或合同约定的材料，发包人有权要求承包人停止采购，已经采购进场的勒令其退场，由此所造成的一切损失或发生的费用由承包人承担。 （5）谈判文件中提供的参考商标、品牌或标准是采购人为了方便谈判响应人更明确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。承包人在施工过程中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。承包人所选用产品须经发包人同意后方可使用。 （6）根据《安庆市人民政府办公室关于在建设工程中加强预拌砂浆应用工作的通知》（宜政办秘【2016】65 号）要求，本项目应使用预拌砂浆，谈判响应人应当将使用预拌砂浆的费用列入谈判报价。 |
| 28 | “危大工程”和 “超危大工程” | 无 |
| 29 | 扬尘污染防治 | 本项目谈判最高限价已计扬尘污染防治费，成交人应按照建筑工程施工扬尘污染防治相关规定做好扬尘污染防治工作，重点做好现场工地围挡、车辆冲洗、道路和堆场硬化、裸土覆盖（绿化）等抑尘降尘措施。 |
| 30 | 说明 | 1.本工程中“暂定价”与“暂估价”同义。“暂列金额”与“预留金”同义。 2.暂列金额、材料购置费、暂估价（如有）应按工程量清单及最高谈判限价中所列金额填写，谈判响应人不得修改。最高谈判限价的暂列金额、暂估价（如有）均为估算金额，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。 3.本招标文件由招标人解释。 |
| 31 | 特别提醒 | 谈判会现场，谈判响应文件拆封前，谈判响应单位代表须提供法定代表人身份证明书及其居民身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人居民身份证）供查验人审核。 |

第二节  谈判响应人须知

### 一、总则

1.适用法律：本谈判文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。

2.合格的谈判响应人

2.1参与本项目的谈判响应人必须满足的要求：详见谈判响应人须知前附表。

2.2谈判响应人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判或者未划分标段的同一采购项目的谈判。

2.3谈判响应人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。
（3）为本标段的监理人。
（4）为本标段的代建人。
（5）为投资参股本项目的法人单位。
（6）为本标段提供招标代理服务的。
（7）与本标段的监理人或代建人或招标人同为一个法定代表人的。
（8）与本标段的监理人或代建人或招标人相互控股或参股的。
（9）与本标段的监理人或代建人或招标人相互任职或工作的。
（10）被责令停业且处于有效期内的。
（11）财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的。
（12）在最近三年内（自投标截止之日逆推三年）发生重大工程质量或重大安全事故的；在最近三年内（自投标截止之日逆推三年）无因拖欠农民工工资行为被相关部门行政处罚或被司法机关认定（以相关部门的行政处罚决定书或司法机关法律文书为准）。
（13）被建设行政主管部门禁止进入项目所在地建设市场且处于有效期内。
（14）被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制投标资格且处于有效期内。
（15）与采购人存在利害关系可能影响谈判公正性的。
（16）法律、法规规定及谈判文件约定的其他情形。
违反上述规定的，谈判响应无效。

2.3谈判响应人必须确保自己信息真实、准确，否则，谈判响应人因此蒙受损失，采购人概不负责。

2.4根据本工程的特点，谈判响应人必须认真阅读谈判文件内容，按照谈判文件要求编写谈判响应文件，其内容必须详实，如果谈判响应人认为有必要，可结合所编制的谈判报价相关表格提供相应技术说明。

2.5各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。谈判响应人受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且   在有效期内的行政处罚，其谈判响应无效。

3.踏勘现场：谈判响应人应按照谈判文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制谈判响应文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由谈判响应人自己承担。经采购人允许，谈判响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但谈判响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。谈判响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.谈判响应费用

4.1谈判响应人应承担其参加本谈判响应活动自身所发生的一切费用。不管谈判响应结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4.2采购代理服务费中标单位在领取中标通知书前缴纳服务费,服务费为以中标价为计算基础，按国家计委计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件）的50%计取，低于2000元按2000元计取。

### 二、谈判文件

5.谈判文件的构成

5.1第一章 竞争性谈判邀请书；

5.2第二章 谈判响应人须知；

5.3第三章 合同主要条款；

5.4第四章 谈判响应文件格式；

6.谈判文件及其相关资料的澄清

6.1谈判文件及其相关资料发出后，采购人可对谈判文件及其相关资料进行必要的澄清。

6.2谈判响应人应认真审阅谈判文件及其相关资料中的所有内容，若谈判响应人的谈判响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判文件做实质性响应，该谈判响应文件将被拒绝。谈判响应人如对谈判文件及其相关资料有疑问，应按“谈判响应人须知前附表”规定的时间和方式向采购代理机构提出。否则，由此引起的损失由谈判响应人自己承担。

6.3无论是采购人根据需要主动对谈判文件及其相关资料进行必要的澄清，或是根据谈判响应人的要求对谈判文件及其相关资料做出澄清，采购人都将在2022年3月24日17时00分前以澄清、修改、补充形式予以书面或电子方式澄清，同时将澄清、修改、补充文件向所有谈判响应人发送。该澄清作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等的法律效力，谈判响应人收到上述文件后应予签收。

6.4当谈判文件、澄清、修改、补充文件在同一内容的表述上不一致时，以采购人最后发出的文件为准。

6.5为使谈判响应人有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定延长谈判响应文件提交截止时间。

6.6 谈判响应人对工程量清单中工程量提出问题的，必须附计算书，并随时准备接受采购人组织的核对。不能提供计算书或不能按要求参加核对的，采购人对此问题不予受理，以后也不再调整工程量清单。

### 三、谈判响应文件的编制

7.谈判响应的语言及度量衡单位

7.1谈判响应文件和与谈判有关的所有文件均应使用中文（语言文字）。谈判响应人随谈判响应文件提供的证明文件和印刷品可以是其他语言文字，但必须附有经准确翻译的中文译文。

7.2除工程规范另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.谈判响应文件的构成

8.1谈判响应文件应该按照“谈判响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

8.2谈判响应人必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。谈判响应人一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.谈判响应报价

9.1谈判响应人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及体现本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等的企业定额，对谈判响应费用进行分析、测算，实事求是地确定谈判响应报价（不得低于成本价），任何优惠都体现在报价内。谈判响应人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行谈判响应报价。

9.2谈判响应人应仔细阅读谈判文件，了解拟谈判合同段的全部工程内容。谈判响应人的响应报价应是在满足谈判文件约定工期、质量等要求下，完成采购范围内的全部工作内容的价格。

9.3除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的谈判响应文件将视为无效谈判响应文件。

9.4谈判响应报价高于谈判最高限价为无效报价。

9.5谈判响应人现场递交的最终谈判响应报价不得高于其首轮谈判响应报价且不得低于本项目成本价。

- 9.6工程量清单及最高投标限价编制依据：

- 9.6.1水利部水总〔2014〕429号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》；

- 9.6.2建筑工程主要采用水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》和水利

- 部水总〔2005〕389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》；

- 9.6.3安装工程主要采用水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》及他相关经济定额；

- 9.6.4施工机械台时费采用水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；

- 9.6.5安徽省水利厅皖水建函〔2016〕1105号《关于我省水利工程营业税改增值税计价依据调

- 整的通知》；安徽省水利厅皖水建函〔2018〕258号关于发布《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知；

- 9.6.6水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知办水总

- 〔2016〕132号；

- 9.6.7本工程施工图纸的有关说明和设计要求；

- 9.6.8工程量清单所填入的综合单价和合价，为分部工程所涉及的全部项目的价格，报价包括

- 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及所测算的风险金等全部费用。主要材料单价参照《安庆市八县（市）主要工程材料市场信息价》2021年第5期材料市场信息价，价格缺项部分经市场调查后，按市场价（税前）计价；

- 9.6.9税金按水利部办公厅办财务函[2019]448号文件《关于调整水利工程计价依据增值税计算

- 标准的通知》调整为9%；

- 9.6.10本工程清单中每一单项都填写了单价和合价，没有填写的单价和合价项目的费用，已包

- 括在工程量清单的其它单价或合价之中。

9.7 本工程取、弃土点由施工单位自行解决，承包人谈判响应报价时应综合考虑经济运距及其他可能增加成本的因素，且渣土运输必须由安庆市城管执法局核准的具有建筑垃圾运输资质的运输企业承担，达到规模标准的，运输企业需通过采购方式产生。承包人谈判前必须充分了解安庆渣土运输行情，合理报价，成交后土方报价不作调整。

9.8根据安庆市相关规定，凡在市城市管理行政执法局规定的建筑垃圾消纳场处置建筑垃圾的，均应交纳建筑垃圾消纳处置费，收费标准为2.50元/吨。保障性住房和工业项目免收。

（1）如本项目属于保障性住房和工业项目，如实际发生时，该费用由采购人承担。

（2）如本项目不属于免收费的项目，则各谈判响应人谈判报价中也需综合考虑并计取，实际发生时，该费用由成交人承担。

9.9工程造价的确定与控制

（1）本项目合同价格形式为：固定总价合同，除政策性调整、经批准的设计变更、经济签证外，其他工程造价增减均不予签证计价。

（2）谈判前，谈判响应人应认真核对采购人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在本须知前附表规定时间内向采购人提出问题，否则采购人可不予答复。

（3）采购人对谈判响应人提出的问题应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内，采购人可不予调整工程量，谈判响应人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差或有遗漏项目超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

（4）谈判响应人在规定时间内未对工程量清单提出问题的，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。谈判响应人必须按其报价完成所有工程项目。

（5）本工程不保证最低价成交。

10.谈判响应货币：人民币。

11.有以下情形之一的处理

11.1供应商有下列情形之一的，取消谈判或成交资格，记入不良行为记录：

（1）提交截止时间后，供应商在谈判响应有效期内撤销响应文件的；

（2）成交人无正当理由不与采购人订立合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）不按照谈判文件要求提交履约保证金的；

（4）将成交项目转让给他人，或未按相关约定将成交项目分包给他人的；

（5）成交人拒绝履行合同义务的；

（6）提供虚假材料谋取成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（9）视为供应商串通响应的；

（10）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（11）在采购过程中与采购人进行磋商、不按照谈判文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（13）受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚；

（14）法律、法规约定及谈判文件约定的其他情形。

给采购人造成的损失，供应商应当予以赔偿。

11.2有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其谈判响应无效：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；

（3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装。

11.3供应商在本项目采购过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，供应商还应予以赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的；

（3）将成交项目转让给他人，或在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）供应商相互串通或者与采购人串通的；

（5）供应商以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取成交的；

（6）供应商以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（7）违法与采购人就谈判响应价格、货物方案等实质性内容进行谈判，影响成交结果的；

（8）法律、法规规定及谈判文件约定的其他情形。

12.谈判响应有效期

12.1谈判响应有效期见“谈判响应人须知前附表”的约定。凡符合谈判文件要求的谈判响应文件在谈判响应有效期内均保持有效。

12.2在谈判响应有效期内，谈判响应人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

12.3在特殊情况下，采购人可于原谈判响应有效期满之前，向成交候选人提出延长谈判响应有效期的要求。成交候选人可以拒绝采购人的这种要求，但是对拒绝延长谈判响应有效期的成交候选人，采购人有权利拒绝其谈判响应文件。同意延长谈判响应有效期的成交候选人既不能要求也不允许修改谈判文件和其谈判响应文件所有内容。提出谈判响应有效期的延长要求和成交候选人对该要求的答复均采用书面形式。

13.谈判响应文件的份数和签署

13.1谈判响应人应按“谈判响应人须知前附表”规定的份数提交谈判响应文件。

13.2谈判响应文件的正、副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。谈判响应文件“正本”与“副本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。

13.3谈判响应文件封面、谈判响应函均应加盖谈判响应人公章及法定代表人或委托代理人印章（或签字）。由委托代理人盖章或签字的谈判响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。

13.4全套谈判响应文件应无涂改或行间插字和增删。若有修改应在修改处加盖谈判响应人公章及法定代表人或委托代理人印章（或签字）。

13.5所有谈判响应文件纸张规格为A4（不包括附图、附表）。

### 四、谈判响应文件的提交

14.谈判响应文件的装订、密封、标记和提交

14.1谈判响应文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。

14.2谈判响应文件正本和副本应同时密封于一个文件袋内。

14.3密封袋上应写明：项目名称、谈判响应人名称（加盖谈判响应人公章）。

14.4谈判响应文件必须按“谈判响应人须知前附表”规定的时间送达，逾时采购人应予拒绝。

14.5未按本须知要求装订、密封和标记的谈判响应文件将不被接受。到谈判响应文件提交截止时间止，采购人收到的有效谈判响应文件少于三个的，由采购人依法重新组织采购或采取其他方式采购。

15.谈判响应文件提交截止时间

15.1谈判响应人应在“谈判响应人须知前附表”中规定的谈判响应文件提交截止时间前将谈判响应文件提交至指定地点。

15.2采购人有权按本须知的规定，通过修改谈判文件延长谈判响应文件提交截止时间。在此情况下，采购人和谈判响应人受谈判响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的谈判响应文件提交截止时间。

15.3采购人将拒绝并原封退回在“谈判响应人须知前附表”中规定的谈判响应文件提交截止时间后收到的任何谈判响应文件。

16.谈判响应文件的补充、修改与撤回

16.1谈判响应人在提交谈判响应文件以后，在规定的谈判响应文件提交截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的谈判响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。在谈判响应文件提交截止时间之后，谈判响应人不得对其谈判响应文件进行补充、修改或撤回。

16.2谈判响应人对谈判响应文件的补充、修改，应按本须知有关规定装订、密封、标记和提交，并在谈判响应文件密封袋上清楚标明“补充”或“修改”字样。

### 五、谈判

17.谈判时间和地点：采购人将在“谈判响应人须知前附表”规定的时间和地点谈判，并邀请所有谈判响应人的法定代表人或委托代理人参加。

18.谈判会程序

18.1谈判会由采购代理机构主持，主持人按下列程序进行：

（1）介绍参会人员；

（2）宣布谈判会纪律；

（3）监督人员核查各谈判响应人相关证件，谈判响应人代表须出示如下证件：

法定代表人身份证明书及其居民身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人居民身份证）。

上述资料均为有效证件的原件，若证件不全，或不符合要求，则取消该响应人的谈判资格。若审查合格的谈判响应人不足三家，则终止本次采购活动。

（4）各谈判响应人检查谈判响应文件的密封情况，并确认是否存在异议；

（5）谈判响应人代表、采购人代表、记录人等有关人员在记录表上签字确认；

（6）暂时休会，进入谈判及评审阶段；

（7）谈判小组与谈判响应人进行谈判，谈判小组根据谈判文件和谈判响应人的谈判响应文件编制谈判提纲，与谈判响应人一对一谈判，谈判响应人现场递交最终谈判响应报价表；

（8）复会，宣布成交候选人名单。

注：首轮报价不公布

### 六、评审

19.谈判小组：评审活动由谈判小组负责，谈判小组依法由单数组成。评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

20.评审方法：采用符合性评审的有效最低价评审方法。

21.评审程序：评审包括符合性审查、报价评审、谈判、技术部分评审、失信核查和确定成交候选人排序。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。

21.1符合性审查

（1）谈判响应文件应按谈判文件的要求进装订、密封和标记；

（2）谈判响应人不得提交两份及以上内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一项目有两个及以上不同的报价，且未声明哪一个有效；

（3）谈判响应文件应按谈判文件要求的格式和内容编制，表格可扩展，内容完整不影响谈判响应文件评审，且未出现关键字迹模糊、无法辨认等情况，谈判响应文件数量不得低于谈判文件要求；

（4）谈判响应文件签章齐全；

（5）谈判响应人资格符合谈判文件要求；

（6）谈判响应文件中提交的各种资格证明文件真实、完整、合法、有效；

（7）谈判响应文件中须明确工期，且工期响应或优于谈判文件要求；

（8）谈判响应文件不得附有采购人不能接受的条件；

（9）谈判响应文件对法律、法规和规章制度以及谈判文件其他明确要求的符合性。

21.2报价评审

（1）谈判响应报价不得超过谈判最高限价且不得低于成本价，否则为无效谈判响应报价；

（2）谈判响应人之间不得有相互串标恶意抬高或压低谈判响应报价的行为，否则为无效谈判响应报价。

谈判小组发现谈判响应人的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组有权认定该谈判响应人的谈判响应报价无效。

21.3谈判：

21.3.1本项目采取一轮谈判，两轮报价（含首轮），谈判小组与通过符合性审查和报价评审的谈判响应人，就报价和谈判小组提出的其他要求进行一对一谈判。谈判响应人现场递交最终谈判响应报价表。

21.3.2最终报价未超过首轮报价，否则为无效谈判响应报价；

21.3.3谈判响应人之间不得有相互串标恶意抬高或压低谈判响应报价的行为，否则为无效谈判响应报价。

21.3.4谈判响应人最终报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或谈判响应人最终报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有谈判响应文件。

21.3.5谈判小组发现谈判响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组有权认定该谈判响应人的谈判响应报价无效。

21.3.6谈判响应人需在谈判小组要求的时间内进行报价，迟交的不予接受，一旦提交不得撤回。谈判应做记录，参与谈判响应人应签字。

不满足以上任意一项的，不得进入下一步评审环节

21.4技术部分评审

谈判小组对最终谈判响应报价由低至高排序前三名的谈判响应人进行技术部分评审，若技术部分评审有不通过的，则按最终谈判响应报价由低至高的顺序依次递补，并再次对递补单位进行技术部分评审。评审标准如下：

| 序号 | 评 审 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 工程概况的描述是否准确 |
| 2 | 主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 |
| 3 | 拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。 |
| 4 | 拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。 |
| 5 | 劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。 |
| 6 | 确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |
| 7 | 确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。 |
| 8 | 确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
| 9 | 确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
| 10 | 工程施工的重点和难点及保证措施：（如有“危大工程”和“超危大工程”，则须补充完善“危大工程”和“超危大工程”清单，并提供相应的安全技术措施）是否正确。谈判响应人应在重难点章节重点表述。 |
| 11 | 施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
| 12 | 施工组织设计的针对性、完整性。 |
| 13 | 其他内容（如有） |

21.5失信核查：谈判小组对谈判响应人是否被列入“信用中国”（网址：http://www.creditchina.gov.cn/）失信黑名单及“中国政府采购网”（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单、安徽省水利建设市场信用信息平台（http://61.190.26.79:5000/Unit）不良行为记录名单进行网上核查，若核查存在失信记录，则按最终谈判响应报价由低至高的顺序依次递补，并再次对递补单位进行技术部分评审和失信核查。

21.6确定成交候选人排序：谈判小组对通过符合性审查、报价评审、技术部分评审和失信核查的谈判响应人，根据其最终谈判响应报价由低至高的顺序向采购人推荐三名成交候选人，最终谈判响应报价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，以此类推。若出现两家或以上谈判响应人的最终谈判响应报价相等，则由采购人采取现场抽签的方式确定成交候选人排序。

注：抽签必须由谈判响应人的法定代表人或委托代理人进行抽签，否则抽签结果无效，视为弃权。

22.附则

22.1谈判响应文件的澄清：

（1）在评审期间，谈判小组有权以书面方式要求谈判响应人对其谈判响应文件中含义不明确、   对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。谈判响应人澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内（不超过30分钟）以书面方式进行，并不得超出谈判响应文件范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清文件将作为谈判响应文件内容的一部分。否则谈判小组可以做出不利于谈判响应人的认定。

（2）有下列情形之一的，在谈判时，谈判小组可以要求谈判响应人作出说明并提供相关材料：①谈判报价与谈判最高限价相比降幅过低的；②经谈判小组评审，认为该谈判响应人的报价低于其   企业成本的。

22.2在采购过程中，出现下列情况之一的，应予废标，采购人重新组织采购：

（1）符合专业条件的谈判响应人或者对谈判文件作实质响应的谈判响应人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）谈判响应人的总报价均超过了谈判最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.评审过程的保密性

23.1谈判会结束后，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向谈判响应人或其他无关的人员透露。

23.2在评审过程中，谈判响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

23.3成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。谈判响应人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况和要求提供材料。

24.确定成交人

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人将向成交人发出成交通知书， 同时在安庆市市政工程管理处网公告成交结果。谈判响应人如有质疑、投诉，必须在成交结果公告规定的质疑、投诉期内向有关机构提出。

采购人在收到谈判报告5个工作日内未按谈判报告推荐的成交候选人顺序确定成交人， 又不能说明合法理由的，视同按谈判报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

成交价为成交人的最终谈判响应报价。

### 七、合同授予

25.签订合同

25.1根据相关规定，对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面或电子形式向采购代理机构提出。建议在成交结果公告质疑期满（无异议）后，采购人与成交人签订采购合同。

25.2成交价即为合同价款。

25.3采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起7日历天内，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同。

25.4成交人拒绝与采购人签订合同的或被举报发现有违规、资料弄虚作假、挂靠围标、串标、恶意抢标等行为，经查实后由采购人取消成交资格，并将其记不良行为记录，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

26.履约保证金

26.1成交人在签订合同前必须按谈判文件的约定，及时、足额向采购人提交履约保证金。

26.2若成交人不能按谈判响应人须知前附表执行，采购人可在无须征得成交人同意的情况下，不与其签订合同并将其记入不良行为记录。给采购人造成的损失，该成交人当予以赔偿。同时，采购人有权选择第二成交候选人为新成交人，以此类推。

26.3履约保证金退还应当按工程进度分阶段退还，竣工验收前退还不得超过履约担保的 80%，最后一笔款项的最迟退还时限不得超过项目竣工验收后28天。

26.4履约保证金是督促成交人按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交人违约而造成损失时，可在无须征得成交人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

27.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规规定执行。

# 合同主要条款

一、工程质量

工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。

二、工期要求

1.采购人工期要求详见谈判响应须知前附表，以发包人签署的开工令时间起计算，至工程竣工验收合格之日为准。谈判响应人可根据自己的技术、经济能力等确定谈判响应工期。成交人谈判响应工期为合同工期。

2.承包人如不能按期完工并移交使用，每延迟一天，须向发包人缴纳工程造价千分之壹的违约金。（上限为工程总造价的10%），承包人还应承担因延误工期而增加的相关费用。

3.因发包人原因引起的工期延误，只顺延工期。

三、安全、文明施工要求

1.本工程应达到安全管理，做到文明施工，因违反政府有关部门规定，影响市容环境卫生等受到处罚，其责任由承包人自负。

2.承包人必须严格执行相关的安全规程，加强工地安全用电和机械设备管理，切实做好防护和职工安全教育工作，施工现场发生任何事故造成人身安全或财产损失均由承包人承担全部经济、法律责任。

3.承包人进场前应与发包人（或相关管理部门）签订有关施工配合及安全保障协议，进场施工的特殊工种人员应持有专业上岗证件，承包人对自身施工人员承担安全和意外伤害保险。

四、工程价款调整

1.本项目合同价格形式为：固定总价合同。总价包含的风险范围包括但不限于：人工市场价、材料费及机械费的市场价格变化。除政策性调整、经批准的设计变更、经济签证外，其他工程造价增减均不予签证计价。

2.经批准的设计变更、经济签证引起的合同价款的调整原则：按工程量清单及最高投标限价编制依据结合成交价折扣率进行调整。

2.1合同价中已有适用的综合单价，按工程量清单及最高投标限价中的子目综合单价乘以成交价折扣率进行确定；

2.2合同价中有类似的综合单价，参照工程量清单及最高投标限价中的类似子目综合单价乘以成交价折扣率确定；

2.3合同价中没有适用或类似的综合单价，由承包人根据工程量清单及最高投标限价编制依据中的计价原则规定提出适当的综合单价，报送发包人或其委托的工程造价咨询单位审核，该综合单价乘以成交价折扣率作为实际结算综合单价。

2.4成交价折扣率=（成交价-暂列金额及暂估价）÷（谈判最高限价-暂列金额及暂估价）×100%（百分数前保留小数点后二位，小数点第三位四舍五入）。

3.合同价中的暂列金额（如有）归采购人所有。

4.暂估价（如有）均为估算金额，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容造价（费用）乘以成交价折扣率计算。

5.以审计结果作为竣工结算的依据。

6.所有工程保险费用均由承包人承担。

五、工程款支付

工程竣工验收合格后付至合同价的97%，余款在缺陷责任期（12个月）满后无质量问题一次性付清（不计息）。

六、其他要求

1.承包人在谈判响应文件中拟派的项目经理在工程开工后必须到现场主持本工程施工管理工作，未经发包人书面同意，中途不得随意变更，项目经理及项目管理机构人员必须接受发包人监督管理。

2.承包人因自身原因不能履行合同，发包人将没收履约保证金。

3.承包人在施工过程中，不得以任何理由中途停止施工，影响整体施工进度。如发生问题在施工过程中双方协商解决。

4.承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相关费用。

5.承包人不准拖欠劳务工工资，若因承包人拖欠劳务工工资造成不良影响的，发包人有权在承包人工程费中列支劳务工工资，同时扣取承包人拖欠劳务工工资款5% 的违约金。

6.工程质量保修：质量保修执行中华人民共和国国务院令[第279号]《建设工程质量管理条例》及其他相关的规定。

7.其他按工程施工承包合同执行，未尽事宜，双方协商。

8.承包人属外省（市）的，应按安庆市有关规定办理进宜手续。

# 谈判响应文件格式

正本或副本

{项 目 名 称}

谈

判

响

应

文

件

谈判响应人名称：                                     （盖章）

法定代表人：                                      （签字或盖章）

或委托代理人：                                     （签字或盖章）

日期：    年     月    日

目 录

一、谈判响应函

二、技术部分

三、诚信谈判承诺书

四、资格证明文件

五、其他证明文件

### 一、谈判响应函

致：   {采购人名称}

1.根据你方  {项目名称}	谈判文件， 遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的谈判响应人须知、合同条款、施工图设计文件和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价无异议。我方愿以人民币（大写）	                         （小写        	元）的谈判响应总报价，并承诺按本谈判文件、施工图设计文件、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部谈判文件及有关附件，充分理解谈判响应报价不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的谈判响应报价不低于企业个别成本。

3.我方拟派本工程项目经理为      ，资格等级为 	    专业     	级注册建造师和 	   专业的     	级注册建造师。

4.一旦我方成交，我方保证按 	      日历天的工期和谈判文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5.一旦我方成交，我方保证工程质量达到国家相关施工验收规范    	标准。

6.一旦我方成交，我方保证谈判响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按谈判响应文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于谈判文件规定和谈判响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，   并认真履行合同和其他各项承诺。

9.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按谈判文件规定的方式、金额向发包人提交履约担保。

10.我方同意所提交的谈判响应文件在谈判文件的谈判响应文件须知中规定的谈判有效  期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本谈判响应文件以及谈判文件、谈判文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方承诺：

（1）我单位成交后按谈判文件规定时间与采购人签订合同，按规定缴纳（扣缴）增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和地方水利建设基金等税费。

（2）我方已对采购人提供的工程量清单及最高投标限价进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。

13.其他补充说明： 	{补充说明事项}

谈判响应人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

日期：        年       月       日

### 二、技术部分

谈判响应人编制施工组织设计，包括谈判文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施、如有“危大工程”和“超危大工程”，则须补充完善“危大工程”和“超危大工程”清单，并提供相应的安全技术措施。如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪声、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。包括但不限于以下章节：

第一章 工程概况

第二章 主要施工方法

第三章 拟投入的主要物资计划

第四章 拟投入的主要施工机械、设备计划

第五章 劳动力安排计划及劳动力计划表

第六章 确保工程质量的技术组织措施

第七章 确保安全生产的技术组织措施

第八章 确保工期的技术组织措施

第九章 确保文明施工的技术组织措施

第十章 工程施工的重点和难点

第十一章 施工总平面布置图

第十二章 谈判响应人认为有必要说明的其他内容

### 三、诚信谈判承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

我公司将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加 	          项目的谈判活动。现做以下承诺：

一、服从采购人依法组建的谈判小组的评审，认真完成谈判小组的询标，对评审过程及结果有异议，以书面形式向监督人员或谈判小组提出，自觉维护评审秩序。

二、我公司提交的谈判响应文件的内容包括但不限于资质资格证书、业绩及奖项证明材料等均真实、合法有效；且保证拟派本项目项目经理在响应文件提交截止日未在其他项目担任项目经理，或虽在其他项目担任项目经理但本项目成交通知书发放后15个工作日内，能够从其他项目撤出并担任本项目的项目经理，否则，我公司愿意接受采购人、相关监督部门作出的包括但不限于取消谈判（成交）资格、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。

三、我单位提交的谈判响应文件信息真实，未编造虚假信息。否则，引起的一切后果由我单位自行承担并接受有关规定处理。

四、在本项目谈判活动中，我公司承诺不存在出借资质给他人谈判，与采购人、采购代理机构或其他谈判响应人串通谈判，向采购人或谈判小组成员行贿牟取成交等违纪违法违规行为。否则，我公司愿意接受采购人、相关监督部门作出的包括但不限于取消谈判（成交）资格、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。

五、若我公司被谈判小组确定为成交候选人，我公司承诺不无故放弃成交候选人及成交资格，将在竞争性谈判文件约定的时间内缴纳竞争性谈判文件约定的履约担保及相关费用，并与采购人在规定的时间内签订合同。否则，我公司愿意接受采购人、相关监管部门作出的包括但不限于取消谈判（成交）资格、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。

六、若我公司成交，在履约过程中，经相关监管部门查实，我公司在成交项目交易过程中存在挂靠投标、围标串标、提供虚假资料、弄虚作假、行贿等骗取成交等违法违规及违反竞争性谈判文件约定的行为，我公司愿意接受采购人、相关监督部门作出的包括我公司提交的履约保证金不予返还等相关处理、处罚。

七、如我公司成交，我公司在谈判时拟派的项目管理人员能全部到岗到位，服从建设和监理单位的管理，遵守施工现场考勤纪律。并保证按照谈判响应文件的承诺投入足够的机械设备，组织一定额度的流动资金，确保机械设备和流动资金完全满足项目施工进度要求。

八、如我公司成交，我公司保证成交后不非法转包及分包，若有合法分包须征得建设及监理单位同意。保证工程质量达到合同约定标准，保证按合同约定工期完成工程施工。

九、我公司承诺，在本项目采购活动中不恶意投诉。如发生投诉，我公司将严格按照相关规定进行，并对提供的投诉事项和线索证据的真实性负责。

十、我公司承诺，在本项目的谈判及履约过程中，完全响应并认可竞争性谈判文件（含文件答疑及补充），全面履行合同条款，若有违反，愿意接受竞争性谈判文件及合同约定的所有处理、处罚，造成经济损失的，愿意赔偿相关经济损失。

十一、我公司承诺，在本项目交易及履约过程中，若存在其他扰乱采购秩序的行为，愿意接受相关法律、法规、规章制度及竞争性谈判文件约定的处理、处罚。

谈判响应人：                                （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

### 四、资格证明文件

1.企业法人营业执照复印件。

2.一个完整年度（2019年或2020）财务会计报表复印件，如谈判响应人为新成立的供应商，请提供上一月度（或季度）财务会计报表复印件。

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件（格式如下）。

服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

谈判响应人声明：本工程一旦我公司成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

4.缴纳税金和社保资金的证明材料复印件。（只需提供近一年内任意月份）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声明

致:     {采购人名称}

我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

谈判响应人：                                （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

6、业绩证明资料

7.企业安全生产许可证复印件。

8.企业资质证书复印件。

9.法定代表人安全生产考核合格证A证复印件。

10.拟派本工程项目经理建造师执业资格证书复印件、安全生产考核合格证B证复印件。

11.项目经理承诺：

承诺

致:     {采购人名称}

本人作为拟委任的项目经理，现郑重承诺如下：

一、工程实施过程中项目经理确为本人，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为谈判而造假的行为。

二、响应文件提交截止日未在其他项目担任项目经理，或虽在其他项目担任项目经理但本项目成交通知书发放后15个工作日内，能够从其他项目撤出并担任本项目的项目经理。

三、以上承诺如果发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵方调查取证。

项目经理：                  （签字）

身份证号：

谈判响应人：                 （盖公章）

日期：_____年____月____日

注：上述资料须加盖谈判响应人公章。

### 五、其他证明文件

1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）及其居民身份证复印件。

或法定代表人授权委托书（格式见附件二）及委托代理人居民身份证复印件，若法定代表人现场参与谈判会则不需此件。

2.谈判响应人认为需要提供的其他内容。

注：上述资料须加盖谈判响应人公章。

附件一：

法定代表人身份证明书

谈判响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系       {谈判响应人名称}       的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件正反面。

谈判响应人：                           （盖章）

年      月      日

附件二：

法定代表人授权委托书

本人    {姓名}    系      {谈判响应人名称}     的法定代表人，现委托   {姓名}  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改    {项目名称}   谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件正反面。

委托代理人：   （签字或盖章）    性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                     职务：

谈判响应人：                                             （盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附件三：

谈判响应报价表（最终）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判响应报价 （最终） | 大写：人民币 |
|  | 小写： 元 |
| 工期 |  |

注：1.最终报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.本表为谈判响应人现场谈判后递交的样表，无须放入谈判响应文件中。

谈判响应人：

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：          年         月 　     日